## Slide 1
3、施工阶段应用4D
1）施工组织设计及审查
施工总计划校核
流水段划分
场地规划分析
重难点施工方案
资源需求计划等
典型工况

## Slide 2
3、施工阶段应用4D

## Slide 3
3、施工阶段应用4D
4D施工模拟
资金需求计划
资源需求计划
1.各阶段及总体用量是否合理
2.人员安排是否平缓
3.关注波峰波谷

## Slide 4
3、施工阶段应用4D
可视化交底
传统的交底方式
可视化交底方式

## Slide 5
3、施工阶段应用4D
专项方案设计与审查
通过利用BIM技术进行工程整体的超高超重检测智能检测，同时可以精确定位位置，再通过模架软件进行智能的模架系统布置，同时出具详细的方案。
超高、大、重检测

## Slide 6
3、施工阶段应用4D
2）进度管理
前期通过模拟进行方案的优化，过程中通过手机端便捷监控进度，自动按照流水段汇总进度情况，进行进度分析，让您更好的掌控项目的进展，把控项目工期。
进度计划的编制与模拟
进度计划的监控与预警
进度计划的检查和调整

## Slide 7
3、施工阶段应用4D
选择时间
施工内容
资源投入
资金分析
用量分析

## Slide 8
3、施工阶段应用4D
现场进度跟踪
形象进度照片

## Slide 9
3、施工阶段应用4D

## Slide 10
3、施工阶段应用4D
3）质量、安全管理

## Slide 11
3、施工阶段应用4D

## Slide 12
BIMVS传统模式对比
发现问题
记录问题
整改通知单
问题复查
质量安全例会
月度/季度分析总结
问题手写记录，并拍摄现场问题照片，电话或口头通知责任人，
重要问题编写PPT，例会交底
手写/电脑、记录，word编写整改通知单
手写记录
编辑excel，记录各项问题的责任人，问题照片，销项照片等信息
APP快速记录问题，并手机拍照，推送责任人。
私密权限管理
通过手机记录信息
自动生成PPT
通过手机记录信息
自动生成整改通知单，打印下发
通过手机记录信息
线上流程提醒验收
通过手机记录信息
Web端自动生成销项列表并统计分析数据
3、施工阶段应用4D

## Slide 13
3、施工阶段应用4D
3）成本管理

## Slide 14
构件属性
进度信息
工程量
清单工程量
过程资料
物资信息
模型即项目数据站

## Slide 15
3、造价管理应用5D
BIM成本计划与控制

## Slide 16
3、造价管理应用5D
编制目标成本

## Slide 17
3、造价管理应用5D
指导进度款支付